ДОГОВОР ПОДРЯДА  № _______/18/ВК

г. Петрозаводск	«____» __________ 2018 г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующ____ на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.	Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору): капитальный ремонт секции минерализатора Цеха очистных сооружений канализации м. Выгойнаволок (далее – работы).

1.3.	Срок выполнения работ с «___» июля 2018 г. до «____» июля 2018г.

1.4.	Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1.	Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с выполненными объемами работ.

2.2.	Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется на основании Сметы, утвержденной Подрядчиком и согласованной Заказчиком (Приложение № 3 к Договору), и составляет _______________________(рублей  коп.) рублей, в т. ч. НДС 18%____________________________рублей.

2.3.	Оплата работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем Счета-фактуры. Счет-фактура на оплату должен быть выставлен Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4.	Расчет производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры, выставленного и оформленного Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, действующими на момент исполнения обязательств по договору.

2.5.	Денежное обязательство Заказчика перед Подрядчиком считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6.	Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Обязательства Сторон.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2.	Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2.	Подрядчик обязан:

    - Выполнить все предусмотренные договором работы (далее - Работы) в объеме и в сроки, установленные  настоящим Договором и приложениями к нему, согласно утвержденной проектно-сметной документации в соответствии с действующими нормативными документами и сдать Заказчику весь выполненный объем Работ в установленном настоящим Договором порядке;

    - Предоставить Заказчику копии учредительных документов, доверенности на своих уполномоченных представителей, а также специальных разрешений (допуск СРО). Подрядчик  имеет право приступить к выполнению работ, требующих специальное разрешение (допуск СРО) только при его наличии;

    - Передать Заказчику на утверждение согласованную, при необходимости такого согласования, прошедшую экспертизу, при необходимости такой экспертизы, и проверку в соответствующих органах, проектно-сметную документацию;

    - Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные:

-  при осуществлении Заказчиком строительного контроля,

- при сдаче-приемке работ,

- в течение установленного настоящим Договором гарантийного срока;

    - При полном завершении работ в 3-хдневный срок письменно известить об этом Заказчика;

    - Немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. При этом срок выполнения работ, в отношении которой совершена такая приостановка, увеличивается пропорционально такой приостановке;

    - Обеспечить завершение Работ в срок, указанный в п. 1.4 настоящего Договора, с качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Под требованиями качества Работ понимаются все установленные на территории РФ и Республики Карелия в отношении  работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты, действующие в сфере предмета настоящего Договора;

    - Обеспечить качество выполняемых работ;

    - Выполнить все Работы, указанные в п. 1.2. настоящего Договора своими силами и средствами;

    - Предоставлять Заказчику по его письменным запросам в течение 3 рабочих дней документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;

    - Выполнять порядок допуска и производства работ на опасных производственных объектах в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Заказчика;

    - При необходимости выполнить и передать Заказчику до подписания актов приемки выполненных работ исполнительную документацию;

    - При необходимости осуществить за свой счет проверку актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) в соответствующей экспертной организации;

    - За оборудование и имущество переданное, по установленной форме, Заказчиком для выполнения работ Подрядчику, последний несет полную материальную ответственность и обязуется не использовать его в других целях, кроме как для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему;

    - Обеспечить представителю Заказчика доступ для проверки качества и сроков выполнения работ.

    - Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта, в отношении которого производятся работы  в соответствии с проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение №2), требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

    - Соблюдать правила организации труда и техники безопасности в соответствии с нормативными актами Заказчика.

3.3.	Заказчик обязан:

3.3.1.	В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.2.	Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.	Подрядчик обязуется сдать Заказчику выполненные Работы  в сроки, установленные настоящим Договором.

  - За 3 дня до планируемой даты проведения процедуры сдачи - приемки выполненных работ (этапов работ) Подрядчик письменно уведомляет Заказчика. Заказчик в согласованную Сторонами дату обязан направить своих представителей для осуществления приемки выполненных Работ. Сдача-приемка работ (этапа работ) производиться только при наличии положительного результата произведенных Подрядчиком испытаний, при необходимости таких испытаний. Перечень необходимых испытаний определяется проектно-сметной документацией, перечнем исполнительной документации и действующими нормативными актами РФ.

  - Сдача-приемка выполненных работ производится путем подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (формы № КС-2). Подписание актов приемки выполненных работ по форме КС-2 производится при наличии у Подрядчика положительного заключения (согласования) проверки актов выполненных работ соответствующей экспертной организации, при необходимости проведения такой экспертизы, полного комплекта исполнительной документации и положительного результата проведенных испытаний.

  - Стороны подписывают акты приемки выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат (формы № КС-2 и № КС-3), окончательный Акт приемки выполненных работ  при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.

  - В случае если Заказчик не согласен подписать акты, то Заказчик должен в течение 5 рабочих дней с даты получения оригиналов таких актов представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

  - Приемка  выполненных Работ осуществляется Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими законодательством и настоящим Договором.

- Гарантии качества

  - Гарантии качества распространяются на весь результат Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

  - Срок Гарантии устанавливается в Техническом задании (Приложение № 1) и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.3.	Если в период Гарантийного срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.) в принятых результатах Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов.

6. Ответственность Сторон.

6.1.	За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2.	При несоблюдении Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости выполненных, но неоплаченных работ, за каждый день просрочки.

6.3.	Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

7. Основания освобождения от ответственности.

7.1. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с правом РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий  к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

7.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 (десяти) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 (десять) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

7.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 6.1. Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров.

8.1.	Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

8.2.	Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

8.3.	Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 6 (шести) рабочих дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

8.4.	Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

8.5.	Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению арбитражным судом Республики Карелия.

9. Действие Договора

9.1.	Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими сторонами.

9.2.	Договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

9.3.	Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

10. Порядок изменения и расторжения Договора.

10.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2.	Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3.	Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением Договора.

10.4.	Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

11. Заключительные положения.

11.1.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

11.2.	Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.

11.3.	Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

11.4.	Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

11.5.	Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

11.6.	Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

11.6.1.	Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

11.6.2.	Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

12. Приложения:

12.1.	Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2.	Приложение № 2 –Смета.

13. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

| Подрядчик:; Заказчик:. Полное фирменное наименование:; Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал»). ИНН:; ИНН: 1001291146. КПП:; КПП: 100101001. ОГРН:; ОГРН: 1141001014330. Место нахождения:; Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60. Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом):; Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11В. Электронная почта:; Электронная почта: pwc-secretary@rks.karelia.ru. Тел. (с кодом):; Тел. (с кодом): (8142) 71-00-66. Факс (с кодом):; Факс (с кодом): (8142) 71-00-97. Банковские реквизиты: Расчетный счет N в банке __________ в г.______________ кор.счет N БИК:; Банковские реквизиты: Расчетный счет N 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск кор.счет N 30101810600000000673 БИК: 048602673. Дата подписания «__» __________2018 года ___________________/____________________/; Дата подписания «__» _________2018 года __________________ /__________________/. |  |
| --- | --- |

Исп. Наумова О. Л.

тел. 814-2-71-00-05
Приложение 1

к договору подряда

от «____» июня 2018г № ____/18/ВК

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту секции минерализатора.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал” (АО «ПКС – Водоканал») |
| 2. Основание для проведения работ | СНиП 3.05.04-85; При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации должны соблюдаться также требования СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84, СНиП III-4-80* и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.01-83. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Цех очистных сооружений канализации. Объект – минерализатор. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа |
| 5. Цель и назначение работ | Очистка секции минерализатора от песка. 1200м3 Замена трубопроводов. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Сооружение железобетонное. Размер сооружения (дл. 90 м. шир. 9 м. глубина 5 м) |
| 7. Режим работы производства | Односменный с 8ч до 17ч |
| 8. Состав работ | Очистка секции минерализатора от песка – 1200 м3 Демонтаж стального трубопровода Ф-89 - 189 п.м. Монтаж стального трубопровода Ф-89 - 189 п.м. Демонтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м. и его очистка от песка. Монтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Очистка секции минерализатора от песка. 1200м3 Демонтаж стального трубопровода Ф-89 189 п.м. Монтаж стального трубопровода Ф-89 189 п.м. Демонтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м. и его очистка от песка. Монтаж перфорированного трубопровода ПНД Ф-110 - 162 п.м. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Материалы,механизмы и автотехника подрядчика |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | План производства работ. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласовать письменно с заказчиком |
| 13. Требования к технологическим решениям | ----------------------------------------- |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Настоящее ТЗ |
| 15. Требования к сметной документации | Грант смета |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | ---------------------------- |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | ------------------------------- |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | --------------------------- |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | ---------------------------------- |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Выгрузка очищаемого песка в иловую карту №9, №10, расстояние от минерализатора до иловых карт №9,№10 25 – 30 метров. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | ----------------------- |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Июль 2018 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | --------------------- |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акт выполненных работ. КС-2. КС-3 в 2-х экземплярах. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Акт выполненных работ. КС-2. КС-3 в 2-х экземплярах. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Перед началом производства объемы работ и их стоимость согласовать с АО «ПКС-Водоканал» |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| (должность, подпись, инициалы, фамилия) | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| М.П. | М.П. |

Приложение 3

к договору подряда

от «____» _____________2018г № ____/18/ВК

СМЕТА.